WebTrustScore – Detaillierte User Stories & Projektplan (vollständig, aktualisiert)

Projektübersicht
Ziel: Eine Webanwendung erstellen, die für jede analysierte Webseite einen TrustScore berechnet. Der Score bewertet die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit der Webseite anhand von zwei Hauptaspekten: Technisch und Compliance.

Kurzbeschreibung: Das System crawlt eine eingegebene URL (inkl. Unterseiten), analysiert technische Sicherheitsmerkmale (TLS/HTTPS, Mixed Content, Zertifikate), erkennt Compliance-Elemente (Impressum, Datenschutzerklärung inklusive Datenschutzbeauftragter, ISO-Hinweise), ergänzt Ergebnisse durch externe Sicherheits-APIs (VirusTotal, ImmuniWeb, Google Safe Browsing), berechnet aus all diesen Daten einen numerischen TrustScore (0–100) sowie eine Ampelbewertung und stellt detaillierte Reports (JSON, CSV, PDF) sowie ein einfaches Web-Dashboard zur Verfügung.

Rahmenbedingungen & Anforderungen

- Zielgruppe: Allgemeine Nutzer (keine Rollenverwaltung).

- Umfang: Erstes MVP analysiert jeweils eine URL (Batch später möglich).

- Zeitrahmen: 4 Monate (Projektarbeit).

- Team: 2 Personen. Kenntnisse: Python & HTML/CSS vorhanden.

- Hosting: lokal.

- Performance: Analysezeit für normale Seiten soll schnell sein; Performance wichtig.

Epics & Detaillierte User Stories

EPIC 1 – URL-Analyse & Crawling
User Story 1.1 – URL eingeben (User Experience)

Als Nutzer möchte ich eine einzelne URL eingeben, um eine Webseite auf Sicherheit und Compliance analysieren zu lassen.

- Akzeptanzkriterien:

  - Eingabefeld für URL vorhanden

  - Validierung der URL (Schema, Domain) mit Fehlermeldung bei Fehler

  - Analyse startet per Knopfdruck

  - Bei ungültiger URL wird eine klare, verständliche Fehlermeldung angezeigt

- Spezifikation & Hinweise:

  - Unterstützte Protokolle: Standardmäßig https empfohlen.

User Story 1.2 – Webseiten crawlen

Als System möchte ich die Webseite inkl. Unterseiten und Metadaten crawlen

- Akzeptanzkriterien:

  - Crawler ruft Startseite und interne Links auf (Interne Links: gleiche Basis-Domain).

  - Crawl-Depth einstellbar (Default: 2 Ebenen).

  - Timeouts, Retry-Backoff und Max-Link-Limits implementiert (z. B. max 50 Links).

  - Crawler beachtet robots.txt (Respekt vor Webcrawler-Policy).

  - Logging aller Requests (Status, Dauer) zur Fehleranalyse.

  - Serverstandort von der Seite

    - IP vom Server

  - Maybe auch hier TLS/HTTPS/SSL Zetfikate usw..

- Spezifikation & Hinweise:

  - Ergebnis: strukturierte Liste von Seiten (URL, HTTP-Status, Titel, Meta-Tags).

EPIC 2 – Sicherheitsanalyse (evtl. Manuell)
User Story 2.1 – TLS/HTTPS-Check

Als Nutzer möchte ich wissen, ob die Webseite ein gültiges TLS-Zertifikat besitzt, um die grundlegende Sicherheit einzuschätzen.

- Akzeptanzkriterien:

  - TLS-Version (z. B. TLS 1.2/1.3) wird ermittelt.

  - Zertifikats-Ablaufdatum und verbleibende Tage angezeigt.

  - Aussteller (Issuer) und Subject angezeigt.

  - Zertifikatstyp erkannt: DV / OV / EV (wenn möglich).

  - Abgelaufene oder ungültige Zertifikate markieren (Fehlerstatus).

EPIC 3 – Compliance Analyse
User Story 3.1 – Impressum finden

Als Nutzer möchte ich wissen, ob ein Impressum vorhanden ist, um die rechtliche Transparenz der Seite zu beurteilen.

- Akzeptanzkriterien:

  - Suche nach Keywords: "Impressum", "Anbieterkennzeichnung", "Legal Notice", "Kontakt".

  - URL der gefundenen Impressum-Seite anzeigen.

  - Extraktion: Name, Adresse, Kontakt-E-Mail wenn erkennbar (heuristisch).

  - Fehlende Impressumsangaben → Warnung im Report.

User Story 3.2 – Datenschutzerklärung & DPO

Als Nutzer möchte ich wissen, ob eine Datenschutzerklärung existiert, um die DSGVO-Konformität einzuschätzen und den Datenschutzbeauftragten zu identifizieren.

- Akzeptanzkriterien:

  - Suche nach Keywords: "Datenschutz", "Privacy Policy", "Datenschutzerklärung", "DSGVO".

  - URL der Datenschutzerklärung anzeigen.

  - Heuristische Prüfung auf Inhalte: Hinweise zur Angabe eines Datenschutzbeauftragten.

User Story 3.3 – ISO-Zertifikate erkennen

Als Nutzer möchte ich Hinweise auf ISO-Zertifizierungen sehen, um die organisatorische Sicherheit einzuschätzen.

- Akzeptanzkriterien:

  - Keyword-Suche: "ISO 27001", "ISO 9001", "ISO 22301" (case-insensitive).

  - Gefundene Erwähnungen mit Fundstelle (URL, Kontext-Auszug) anzeigen.

  - Keine Treffer → .

EPIC 4 – Externe Sicherheits-APIs
User Story 4.1 – VirusTotal-Check

Als Nutzer möchte ich einen VirusTotal-Check, um Hinweise auf Malware/Phishing zu erhalten.

- Akzeptanzkriterien:

  - Konfigurierbarer API-Key im System.

  - Ergebnis zeigt Anzahl positiver Treffer, Reputation und ggf. Link zu Details.

  - API-Fehler (Rate-Limit) werden sauber im UI angezeigt.

User Story 4.2 – ImmuniWeb-Check (Kann man das nicht direkt durch den Browser ziehen?)

Als Nutzer möchte ich eine Bewertung von ImmuniWeb abrufen, um kontextuelle Schwachstellen zu identifizieren.

- Akzeptanzkriterien:

  - API-Key konfigurierbar.

  - Teilbewertung (z. B. SSL-Grade) in Bericht übernehmen.

  - Umgang mit API-Limits und Fehlermeldungen.

User Story 4.3 – Google Safe Browsing Check

Als Nutzer möchte ich die Webseite mit Google Safe Browsing prüfen lassen, um Bedrohungen wie Malware, Phishing oder unerwünschte Software zu erkennen.

- Akzeptanzkriterien:

  - API-Key konfigurierbar.

  - Bedrohungserkennung: Malware, Phishing, Social Engineering, Unwanted Software.

  - Ergebnisse fließen in den TrustScore ein.

  - Fehlerhandling und API-Limits sauber im UI darstellen.

EPIC 5 – TrustScore Berechnung (Technisch & Compliance)
User Story 5.1 – Score berechnen

- Technisch (60%): TLS/Sicherheitsanalyse 40%, APIs (VirusTotal, ImmuniWeb, Google Safe Browsing) 15%, Serverstandort (Webseite) 5%.

- Compliance (40%): Impressum/Kontakt 12%, Datenschutz/DPO 15%, ISO-Zertifikate 13%.

- Akzeptanzkriterien:

  - Score-Berechnung dokumentiert und reproduzierbar.

  - Score im UI angezeigt (ganzzahlig gerundet).

  - Score muss bei identischen Inputs konsistent sein.

User Story 5.2 – Ampelsystem

Als Nutzer möchte ich eine farbliche Bewertung (Grün/Gelb/Rot) sehen, um den Score auf einen Blick zu interpretieren.

- Schwellenwerte (Definition):

  - 80–100 → Grün

  - 40–79 → Gelb

  - 0–39 → Rot

- Akzeptanzkriterien:

  - Farbe korrekt basierend auf Score

  - Farbkontrast und Accessibility beachten.

EPIC 6 – Frontend & Ergebnisanzeige
User Story 6.1 – Ergebnis-Dashboard

- Übersichtliche Darstellung: TrustScore, Ampel, Kurzinfos (TLS, Impressum, Datenschutz/DPO, ISO, Serverland).

- API-Ergebnisse: VirusTotal, ImmuniWeb, Google Safe Browsing.

- Download-Buttons: JSON, CSV, PDF.

EPIC 7 – Exportfunktionen

- JSON, CSV, PDF wie bisher.

EPIC 8 – Performance & Stabilität

- Analysezeit < 10 Sekunden für typische Seiten.

- Timeouts, Max-Links, Parallelisierung konfigurierbar.

## Sprintplanung (4 Monate)

Die Arbeit ist in mehrere Sprints aufgeteilt. Zeitrahmen ist unabhängig von genauen Kalenderdaten; die angegebenen Wochen sind Richtwerte.

Sprint 1 (3 Wochen) – Basis & Crawler:
- URL-Eingabe, Grund-Crawler, HTML-Parser, Impressum/Datenschutz-Suche, Setup-Doku, Serverstandort

Sprint 2 (3 Wochen) – Sicherheitsanalyse:
- TLS-Analyse, Zertifikatstyp-Erkennung.

Sprint 3 (4 Wochen) – Compliance & ISO:
- ISO-Erkennung, erweiterter Crawler für Footer & Help-Seiten.

Sprint 4 (3 Wochen) – APIs:
- VirusTotal & ImmuniWeb Integration, API-Key Verwaltung, Fehlerbehandlung.

Sprint 5 (3 Wochen) – Score & UI:
- TrustScore-Logik, Ampelsystem, Dashboard, Detailansicht.

Sprint 6 (3 Wochen) – Exporte:
- JSON/CSV/PDF Export, Styling der PDF, Testen.

Sprint 7 (2 Wochen) – Finale Optimierung:
- Performance-Tuning, Tests, Dokumentation & Präsentation.

## Aufgabenverteilung (2 Personen)

Person A – Backend-Fokus:
- Implementierung Crawler, SSL/TLS Analyse, Externe APIs, TrustScore-Logik, JSON/CSV Export, Unit-Tests.

Person B – Frontend & Compliance-Fokus:
- UI/HTML/CSS, Dashboard, PDF-Export, Impressum/Datenschutz/ISO-Erkennung (Parsing & Heuristiken), Dokumentation & Präsentation.

## Technologie & Tools

- Backend: Python 3
- Parsing: requests, BeautifulSoup (oder Selenium optional)
- SSL-Tools: sslyze / OpenSSL bindings
- Frontend: HTML/CSS (vanilla), ggf. minimal JS
- APIs: VirusTotal, ImmuniWeb, ipinfo (GeoIP)
- Reporting: python-docx / reportlab / wkhtmltopdf (für PDFs)
- Tests: pytest
- VCS: Git + GitHub

## Optionale Erweiterungen

• Batch-Scans & Monitoring (periodische Scans, History)
• Authentifizierte Scans (für geschützte Bereiche)
• Nutzerkonten & Rollen (Admin, Analyst)
• Erweiterte Heuristiken / ML zur Erkennung gefälschter Zertifikate
• Integration weiterer APIs (Google Safe Browsing, PhishTank)

## Akzeptanz & Deliverables

Liefergegenstände:
- Vollständiges Code-Repository mit strukturierter Ordnerstruktur
- README mit Installation & Bedienung
- Testfälle und Ergebnisberichte (Beispiel-JSON)
- Präsentation & Dokumentation

Abnahmekriterien:
- MVP kann eine URL scannen und einen konsistenten TrustScore liefern
- Exporte (JSON, CSV, PDF) funktionieren
- UI zeigt Score und Details an
- Projekt ist lokal lauffähig gemäß README

## Kontakt / Projektinfo

Projektteam:
- Person A (Backend) 
- Person B (Frontend)

Zeitrahmen: 4 Monate
Stand: Projektdefinition gemäß Nutzeranforderung.